宁建质字〔2014〕164号

市住建委关于印发《2014年南京市建筑施工

安全专项整治工作方案》的通知

各区（园区）建设工程监管部门，市各建设工程安监机构，各有关单位：
      为贯彻落实党的十八届三中全会精神和全国、全省安全生产电视电话会议和全市安全生产暨消防工作会议精神，深入推进建筑施工领域安全生产隐患整治和安全生产标准化工作，根据省、市统一部署，特制定《2014年南京市建筑施工安全专项整治工作方案》，现印发给你们。请按照方案要求并结合本单位和专业实际，认真开展建设工程安全专项整治活动，有效防范和遏制建设工程生产安全事故，促进全市建筑安全生产形势持续稳定好转。

附件：2014年南京市建筑施工安全专项整治工作方案

南京市住房和城乡建设委员会

2014年2月27日

抄送：省住建厅，市安委会，市安监局，市环保局

南京市住房和城乡建设委员会           2014年2月27日印发

附件：

2014年南京市建筑施工安全

专项整治工作方案

一、指导思想

以党的十八大精神为指导，认真贯彻落实党的十八届三中全会精神和群众路线教育实践活动要求，按照国家、省、市对安全生产工作总体部署，针对建筑施工生产事故高发种类和建筑施工扬尘污染薄弱环节，有计划、有重点地进行专项整治，深化企业安全生产主体责任落实，提升建筑施工安全生产监管和扬尘防治水平，为全市建筑业平稳较快发展提供安全保障，为加快推进青奥盛会顺利召开和苏南现代化建设示范区建设创造良好的安全生产和文明生态环境。

二、工作目标

通过扎实开展建设工程安全专项整治工作，进一步夯实安全管理基础，有效遏制较大等级以上生产安全事故和防范一般事故，筑牢安全生产责任网、监督网、保障网，从制度化、长效化、规范化工作入手,把建设工程安全生产各项责任和措施落实到位,促进全市建设工程安全生产形势持续稳定好转。

三、范围和重点

（一）范围：

全市房屋建筑工程、市政基础设施建设工程和城市轨道交通工程。

（二）重点：
　　1、贯彻落实安全生产相关文件，建筑安全生产相关法规、部门规章及标准规范情况。重点是《国务院安委会关于进一步加强安全培训工作的决定》（安委〔2012〕10号）、《关于贯彻落实〈国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知〉的实施意见》（建质〔2010〕164号）、《关于贯彻落实〈国务院关于坚持科学发展安全发展促进安全生产形势持续稳定好转的意见〉的通知》（建质〔2012〕6号）、《省政府关于坚持科学发展全面提升全省安全发展水平的意见》（苏政发〔2012〕112号）、《建筑起重机械安全监督管理规定》（建设部第166号令）、《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》（建质〔2009〕87号）、《建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则》（建质〔2009〕254号）、《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》（建质〔2011〕111号）和《房屋市政工程生产安全重大隐患排查治理挂牌督办暂行办法》（建质〔2011〕158号）及《建筑施工模板安全技术规范》（JGJ162-2008）、《建设工程施工现场消防安全技术规范》（GB50720-2011）、《江苏省建筑工地扬尘集中整治“双百日”行动方案》和《南京市建设工程施工现场管理办法》（市政府296号令）和《市政府关于进一步加强建设工程文明施工管理的意见》（宁政发〔2013〕137号）等相关文件和标准规范的贯彻落实情况。

2、危险性较大分部、分项工程的安全管理情况。重点是危险性较大分部、分项工程安全专项施工方案的编制、论证和实施的贯彻落实情况。对深基坑、高支模、脚手架和建筑起重机械设备开展专项整治。
　　（1）深基坑工程：是否遵循“先设计，后施工”的原则进行开挖，是否按照有关安全技术标准规范的规定进行基坑支护、临边防护、变形监测等情况。
　　（2）高支模工程：安全技术交底是否有针对性、模板支撑系统搭设、验收及使用等情况；混凝土浇筑作业顺序是否合理，有关单位的监督管理是否到位等情况。
　　（3）脚手架工程：特种作业人员持证上岗情况；安全技术交底是否有针对性，脚手架工程的验收及使用是否符合规程等情况。
　　（4）建筑起重机械：建筑起重机械的备案登记、安装、拆除、验收、使用和维修保养等各环节是否符合有关规定及技术标准的要求等情况。

（5）城市轨道交通工程：重点做好关键节点（包括基坑开挖、矿山法隧道首次开挖/爆破、盾构隧道盾构机始发/到达、联络通道开挖、高支模等）施工前条件验收，施工单位应对技术、环境、人员、设备等相关条件是否满足工程质量和安全生产要求进行自控自检，建设单位或监理单位应组织监理（或建设）、勘察、设计、施工、第三方监测等单位对相关条件进行验收，以加强施工现场安全质量预控管理。

3、重点时段安全管理情况（春季复工、冬季防火、重大节日）

（1）春季复工：塔吊等起重机械设各基础有无积雪、积水，是否进行复工检查验收；临时用电电线是否浸水、老化、漏电；脚手架、模板支撑系统各连接部位是否牢固稳定；现场防火、防冻、防滑措施是否到位；职工宿舍是否违规使用大功率电器；是否对严格执行先培训后上岗制度，教育学时是否达到规定要求；是否对新进、转岗工人进行“三级”教育。

（2）冬季防火：冬季安全生产管理、物料仓库防火、现场平面布置、施工现场等是否符合防火要求；施工监理是否及时掌握现场较大危险源，是否督促施工各方严格遵守安全生产规定，能否及时制止各类违章作业。

（3）重大节日：施工企业有无完善应急预案并加强应急演练；是否健立应急值守机制，有无应急物资设备保障和应急抢险队伍；强雨、台风、寒潮、雨雪冰冻等恶劣天气下的是否有针对性安全防范措施；是否关键岗位24小时值班制度和事故信息报告制度；节日期间仍进行生产的项目是否严格执行领导干部到岗带班制度。

4、建筑施工扬尘防治情况。重点是：施工单位是否严格实施安全文明施工标准化管理要求，制定并落实扬尘防治措施；施工现场是否设置连续、封闭的硬质围挡，实行封闭管理；施工现场水泥、砂石等易产生扬尘的物料是否篷盖密闭；施工现场主要通道、进出道路及材料加工区地面是否进行硬化，出入口是否设置车辆清洗装置，并及时对进出车辆进行清扫、冲洗。

四、组织领导

我委成立建设工程安全生产专项整治领导小组，朱家祥副主任任组长，委工程质量安全监管处、市各工程安全监督机构负责人、各区住建（建工）局、园区监管部门分管领导为组员，负责全市建筑施工安全生产专项整治指导、督查工作，市各建设工程安全监督机构、各区（园区）建设工程监管部门应成立相应机构，制定有针对性的专项整治方案，做好本辖区建筑施工安全专项治理工作。

五、时间安排和整治内容

第一季度（2月-3月）：复工和扬尘整治

复工整治内容是企业安全培训主体责任落实、开工复工隐患排查、安全基础管理等。整治的重点是新进、转岗、换岗工人上岗前安全生产教育培训，特种作业人员持证上岗，机械设备、施工用电等运行前检查维护验收，开工复工前隐患排查、整改。

扬尘整治内容是施工现场文明施工、扬尘防治。整治的重点是参建各方落实施工扬尘防治主体责任、施工现场围档封闭和出入道路硬化、车辆出入冲洗、裸土覆盖、粉尘作业控制和建筑垃圾清运等。

第二季度（4月-6月）：深基坑和高支模整治

深基坑整治内容是建筑工程土方开挖阶段的深基坑支护。开挖深度超过3米（含3米）或深度虽未超过3米但地质情况和周边环境较复杂的基坑（槽）支护、降水工程。整治的重点是基坑支护设计方案、基坑放坡、边坡支护、基坑边沿临时设施距离及物料堆放等。

高支模整治内容是模板支撑工程。模板工程包括直接接触混凝土的面板及支撑面板的支撑体系。整治的重点是模板支撑体系的设计、施工方案、支撑体系的基础、支撑体系所用材料材质及搭设过程中的安全操作等。

第三季度（7月-9月）：建筑起重机械和脚手架整治

建筑起重机械整治内容是塔式起重机、物料提升机、人货两用电梯等起重机械设备安全运行情况。整治的重点是建筑起重设装拆方案、塔吊基础、安装顶升、安全装置及安装队伍资质和操作人员持证上岗等。

脚手架整治内容是工具式脚手架，包括附着式升降脚手架、高处作业吊篮、外防护架的设计、制作、安装、拆除、使用及安全管理，以及高处作业安全防护。整治的重点是脚手架搭设、“三宝”的使用、洞口临边的防护和吊篮使用等。

第四季度（10月-12月）：施工消防整治

施工消防整治内容是施工现场防火安全和生产安全各项规定落实情况。整治的重点是施工现场临时消防水源设置、消防器材配备布点、特殊部位防火管理、易燃易爆作业监控、生活区域用电管理、重大火险源掌控监管、值班巡查和应急处置制度建立情况等。

六、工作要求

（一）加强领导、认真部署。各监管部门（机构）、建筑业企业要充分认识开展建筑施工安全专项整治工作的重要意义，加强组织领导，落实责任，精心安排，认真部署，针对本区域、本企业工程实际和以往事故高发类型，制定切实可行实施方案，建立专项整治机构，指定专项整治工作主要责任人和联络员，明确专项整治的重点、步骤、要求和保障措施，认真组织，确保专项整治工作落到实处。

（二）广泛宣传、强化措施。要以建筑工地扬尘集中整治双百日行动为契机，把建筑工地扬尘整治列入年度重点工作，并加强与城管、公安、环保等部门的联合执法巡查，及时发现和处理扬尘问题。要按照标本兼治的原则，以标准化考评为手段，加强扬尘防控源头管理，巩固整治成效。要充分发挥新闻媒体的作用，树立先进典型，引导社会公众参与，在全社会形成群防群治的氛围，推进房屋建筑与市政设施工程施工扬尘治理广泛深入开展，取得明显成效。

（三）突出重点、力求治本。各监管部门（机构）、建筑业企业要针对建筑行业特点，开展有针对性的监督和检查。重点检查工程项目中涉及的建筑起重机械、脚手架及深基坑等危险性较大分部分项工程是否按照相关程序要求编制专项施工方案、专家论证、专家现场检查指导情况，施工企业技术负责人、项目总监对方案的审核签字情况。要建立隐患排查机制，加大对企业落实领导带班值度情况的检查，加大对重大安全隐患的监督检查和指导；安监机构要全面抓好落实，不断规范监督检查方法和程序，建立重大隐患公告公示、挂牌督办、跟踪整治和逐项整改销号制度。对整改不力面引发安全事故的，严肃查处、追究责任。

（四）加强信息报送、做好总结分析。市各建设工程安全监督机构、各区（园区）建设工程监管部门要在每个季度最后一周，将本辖区专项整治情况和检查汇总表报送市住建委工程质量安全监管处（电子邮箱：njszjwzac@163.com 电话：83278284）；在12月31日前将全年安全生产管理和专项整治工作情况总结报送市住建委工程质量安全监管处。

附表：建筑施工安全专项整治检查汇总表

（其他建筑施工安全专项整治检查用表请在相关检查表格在南京市住建委网（www.njszjw.gov.cn）首页“下载专区”下载。）

附表：建筑施工安全专项整治检查汇总表

填报单位：              填报人：                 联系电话：                填报日期：

| 专项整治检查 |  |  |  | 隐患排查 |  |  |  |  |  |  | 教育培训 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监管部门（机构）检查 |  |  |  | 一般隐患 |  |  |  | 重大隐患 |  |  | 开展活动 | 培训教育 |
| 次数 |  | 项目个数 |  | 一般隐患 |  | 已整改 | 整改率 | 重大隐患 | 已整改 | 整改率 | 场次 | 人数 |
| 开展执法行动情况 |  |  |  |  |  |  | 事故查处 |  |  |  |  |  |
| 查处无施工许可证或手续不全施工的 | 查处重大隐患隐瞒不报或未及时整改的 | 查处拒不执行监管指令，抗拒安全执法的 | 查处未依法依规进行安全培训、无证上岗的 | 查处谎报、瞒报事故的 | 查处其他违法建设施工的 |  | 建筑生产安全事故 |  | 罚款金额 | 事故追责（人数） |  | 其他说明 |
| 项 | 项 | 项 | 项 | 起 | 项 |  | 事故起数 | 结案起数 | 元 | 行政责任 | 刑事责任 |  |
| 本区域专项整治工作主要负责人 |  |  |  |  |  |  | 本区域专项整治工作联络员 |  |  |  |  |  |

注：1、填报单位为市各建设工程安全监督机构、各区（园区）建设工程监管部门。

2、建筑生产安全事故一栏填写自年初以来本地区建筑生产安全事故的情况。

3、统计数据均为本年度1月份以来的累计数据。每季度进行统计，并于每季度最后一周将此表和本地区专项整治情况报市住建委工程质量安全监管处。